Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя»

на 31.12.2017

| № п/п | Наименование подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | план | факт | Объем финансирования в соответствии с Программой | Кассовый расход | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя Комитет архитектуры и градостроительства | Общая площадь вовлеченных в оборот земельных участков | Га. | 16 | 18,92 | 4546,74394 | 4546,74394 | За счет вновь сформированных земельных участков и предоставленных гражданам под ИЖС За счет вовлеченных в гражданский оборот новых площадей, подлежащих налогообложению За счет проданных земельных участков под объектами недвижимости по заявлению граждан |
|  |  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа Шуя | % | 81,0 | 89,7 |  |  |  |
|  |  |  | Доля поступлений земельного налога, доходов от продажи земельных участков, доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Шуя | % | 19,2 | 30,9 |  |  |  |
|  |  |  | Доля площади земельных участков, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы к общей площади земель в границах городского округа Шуя (за исключением земель занятых ж/д транспортом и водными объектами) | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие 1.1 Проведение кадастровых работ, проведение инженерно- изыскательских работ | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя Комитет архитектуры и градостроительства | Общая площадь вовлеченных в оборот земельных участков | Га. | 16 | 18,92 | 132,74394 | 132,74394 | За счет вновь сформированных земельных участков и предоставленных гражданам под ИЖС За счет вовлеченных в гражданский оборот новых площадей, подлежащих налогообложению За счет проданных земельных участков под объектами недвижимости по заявлению граждан |
|  |  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа Шуя | % | 81,0 | 89,7 |  |  |  |
|  |  |  | Доля поступлений земельного налога, доходов от продажи земельных участков, доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Шуя | % | 19,2 | 30,9 |  |  |  |
| 1.2 | мероприятие 1.2 Внесение изменений в правила землепользования и застройки. Разработка научно-проектной документации «Проект границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Шуя Ивановской области. Проект требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения» и внесении изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки. | Комитет архитектуры и градостроительства |  |  |  |  | 4085,00 | 4085,00 | услуги по разработке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Шуя, услуги по разработке научно-проектной документации «Проект границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения г. Шуя Ивановской области. Проект требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения» и внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки |
| 1.3 | мероприятие 2.1 Подготовка документации, наличие которой предусмотрено ч.3 ст. 42.6 №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О государственном кадастре недвижимости» | Комитет архитектуры и градостроительства | Доля площади земельных участков, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы к общей площади земель в границах городского округа Шуя (за исключением земель занятых ж/д транспортом и водными объектами) | % | 0 | 0 | 329,0 | 329,0 | услуги по разработке проекта планировки территории (Ивановская обл., г. Шуя, район Учебного городка) |
| 2 | Подпрограмма 2 Распоряжение и управление имуществом, являющимся собственностью городского округа Шуя | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя | Количество муниципальных предприятий, по которым необходимо провести аудит | шт. | 3 | 3 | 10826,27442 | 10826,27442 | Сокращение финансирования по мероприятию |
|  |  |  | Количество проинвентаризированных объектов | шт. | 23 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Количество объектов приватизации (аренды), по которым необходимо провести оценку | шт | 45 | 94 |  |  | Оценка объектов, не предусмотренных первоначальным вариантом программы |
|  |  |  | Доля поступлений доходов от продажи имущества, имущества находящегося в собственности городского округа Шуя, доходов от продажи права на заключение договоров аренды в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Шуя | % | 2,3 | 2,0 |  |  | Отсутствие спроса на объекты приватизации |
|  |  |  | Площадь муниципального жилого и нежилого фонда, подлежащая оплате взносами на капитальный ремонт | кв.м. | 60656,23 | 60656,23 |  |  |  |
|  |  |  | Количество муниципальных жилых помещений | шт. | 1415 | 1358 |  |  | Приватизация жилых помещений гражданами |
|  |  |  | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | шт. | 162 | 162 |  |  |  |
|  |  |  | Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений в общем количестве муниципальных жилых помещений | % | 11,4 | 11,4 |  |  |  |
|  |  |  | Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа Шуя | шт. | 150 | 224 |  |  | Регистрация права собственности на жилые помещения |
|  |  |  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости от учтенных в реестре муниципальной собственности | % | 98,9 | 98,9 |  |  |  |
|  |  |  | Количество приватизированных объектов недвижимости | шт. | 2 | 1 |  |  | Отсутствие спроса на объекты приватизации |
| 2.1 | мероприятие 1.1. Заказ оценки рыночной стоимости (арендной ставки) объектов муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя | Доля поступлений доходов от продажи имущества, имущества находящегося в собственности городского округа Шуя, доходов от продажи права на заключение договоров аренды в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Шуя | % | 2,3 | 2,0 | 192,77166 | 192,77166 | Отсутствие спроса на объекты приватизации |
|  |  |  | Количество приватизированных объектов недвижимости | шт. | 2 | 1 |  |  | Отсутствие спроса на объекты приватизации |
| 2.2 | мероприятие 1.2. Проведение независимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных предприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя | Количество муниципальных предприятий, по которым необходимо провести аудит | шт. | 3 | 3 | 160,0 | 160,0 |  |
| 2.3 | мероприятие 1.3. Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя , Комитет архитектуры и градостроительства | Количество проинвентаризированных объектов | шт. км. | 23 | 15 | 163,1 | 163,1 | Сокращение финансирования по мероприятию |
|  |  |  | Количество объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа Шуя | шт. | 150 | 224 |  |  | Регистрация права собственности на жилые помещения |
|  |  |  | Доля зарегистрированных объектов недвижимости от учтенных в реестре муниципальной собственности | % | 98,9 | 98,9 |  |  |  |
| 2.4 | мероприятие 1.4. Охрана жилого и нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности городско округа Шуя | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 412,70967 | 412,70967 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались. Охранялись объекты по адресам: г. Шуя, ул. Союзная, д. 17, ул. Вихрева, д. 79. |
| 2.5 | мероприятие 1.5. Проведение независимой оценки по обоснованию размера платы за пользование жилым помещением | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | Перерасчет платы за социальный найм |
| 2.6 | мероприятие 1.6. Осуществление мероприятий по принятию выморочного имущества в собственность городского округа Шуя | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 18,400 | 18,400 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались |
| 2.7 | мероприятие 2.1. Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд и нежилой фонд городского округа Шуя | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя | Площадь муниципального жилого и нежилого фонда, подлежащая оплате взносами на капитальный ремонт | кв.м. | 60656,23 | 60656,23 | 4 294,46108 | 4 294,46108 |  |
| 2.8 | мероприятие 2.3. Капитальный ремонт в муниципальных жилых помещениях | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | шт. | 162 | 162 | 2650,69581 | 2650,69581 |  |
|  |  |  | Доля отремонтированных муниципальных жилых помещений в общем количестве муниципальных жилых помещений | % | 11,4 | 11,4 |  |  |  |
| 2.9 | мероприятие 3.1. Содержание и отопление незаселенного муниципального жилья | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 859,74965 | 859,74965 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались |
| 2.10 | мероприятие 3.2. Уплата налогов в бюджеты всех уровней | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 1366,981 | 1366,981 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались |
| 2.11 | мероприятие 3.4. Начисление, перерасчет, выставление и направление счетов нанимателям жилых помещений по договорам социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 230,57472 | 230,57472 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались |
| 2.12 | мероприятие 3.5 Содержание зданий и нежилых помещений, находящихся в казне городского округа Шуя | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 371,33280 | 371,33280 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались |
| 2.13 | мероприятие 3.6. Техническое диагностирование и обслуживание газопроводов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Шуя | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 61,39503 | 61,39503 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались. Обследовано 4 газопровода. |
| 2.14 | мероприятие 3.7. Приобретение и установка приборов учета потребления ресурсов | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя |  |  |  |  | 24,103 | 24,103 | Обязанность ОМСУ. Показатели не предусматривались. Установлен прибор учета эл. энергии по адресу: ул. Вихрева, д. 79. |